ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: «Строительство автомобильной дороги Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье в Рязанском районе Рязанской области»

- Работы выполняются в соответствии с Проектной документацией.

- Условия контракта: работы должны выполняться в соответствии с муниципальным контрактом, описанием объекта закупки и проектной документацией.

- Показатели, определяющие соответствие закупаемых работ потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться): в соответствии с проектной документацией:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ |  | Строительство |
|  | Категория автомобильной дороги |  | IV А-П |
|  | Строительная длина | м | 5533 |
|  | Расчетная скорость, км/ч | км/ч | 50 |
|  | Ширина проезжей части, м | м | 6,0 |
|  | Ширина земляного полотна | м | 9,0 |
|  | Ширина обочин | м | 1,5 |
|  | Ширина краевой полосы обочин | м | 0,25 |
|  | Число полос движения | шт | 2 |
|  | Тип дорожной одежды автомобильной дороги (участка), вид покрытия |  | Капитальный, асфальтобетон |
|  | Площадь покрытия | м2 | 36515 |
|  | Пересечения и примыкания | шт | 11 |
|  | Искусственные сооружения Ж/бетонные трубы ∅ 0,75 м ∅ 1,0м ∅ 0,5м | шт шт шт | 3 1 3 |

- Место выполнения работ: Рязанская область, м.о. Рязанский, около с. Подвязье Рязанского муниципального округа Рязанской области Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье.

- Начало выполнения работ – с даты заключения контракта.

окончание выполнения работ – 31.10.2026 г.

Отдельные этапы выполнения работ:

1 этап: с даты заключения контракта по 31.05.2026 г.;

2 этап: 01.06.2026 г. по 31.08.2026 г.;

3 этап: 01.09.2026 г. по 30.09.2026 г.;

4 этап: 01.10.2026 г. по 31.10.2026 г.

Указания в проектной документации на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара носят информационный характер. При указании на товарный знак читать «или эквивалент». Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам указанного изделия, материала, оборудования.